### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2021 год (март) были внесены следующие изменения:

- Ремонт ТП 253, ТП 439, ТП 655 перенесен на сентябрь;

- Ремонт ТП 240, ТП 497, ТП 1284 перенесен с сентября на март;

- Ремонт ТП 810 перенесен на июнь.