### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г.Барнаула на 2016 год (июль) были внесены следующие изменения:

- перенесен на сентябрь ремонт ТП 1073;

- перенесен на октябрь ремонт ТП 652;

- перенесен на ноябрь ремонт ТП 81;

- перенесен с июля 2017г. на июль 2016г. ремонт ТП 1081.