### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2020 год (декабрь) были внесены следующие изменения:

- Взамен ремонта ТП 396, ТП 402, ТП 1031 выполнен ремонт ТП 148, ТП 895;

- Взамен ремонта ВЛ-0,4 кВ от ТП 1309 в декабре выполнен ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 272 в сентябре.