### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г.Барнаула на 2016 год (июнь) были внесены следующие изменения:

- перенесен на сентябрь ремонт КЛ-6кВ РП 16 – ТП 394;

- перенесен на июль ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 382;

- взамен ремонта ТП 510 включен в план ремонт ТП 877;

- перенесен на июль ремонт ЗРУ ПС«Строительная».