### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2020 год (май) были внесены следующие изменения:

- Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 548(ф.2) перенесен с апреля на май.

- Ремонт ТП 548 перенесен с сентября на май.

- Взамен ремонта ТП 451 включен в план ремонт ТП 139.

- Исключен из плана ремонт КЛ-6 кВ ТП 157, 197, 202, 205, 324, 338 – ВЛ.

- Включен в план ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 198.