### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2021 год (июль) были внесены следующие изменения:

- Ремонт ТП 850, ТП 940 перенесен с июня на июль.