### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г.Барнаула на 2015 год (сентябрь) были внесены следующие изменения:

- перенесен с августа на сентябрь ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 8.

- перенесен с 2014г. на сентябрь ремонт ВЛ-6кВ №19-230.