### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2022 год (январь) были внесены следующие изменения:

- Ремонт ТП 912 перенесен на февраль.