### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2023 год (июнь) были внесены следующие изменения:

- Ремонт ТП 768 перенесен с мая на июнь;

- Ремонт ТП 143 выполнен в апреле.