### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2017 год (ноябрь) были внесены следующие изменения:

- Исключен из плана ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 362, ТП 1264;

- Перенесен с октября на ноябрь ремонт ТП 1063, ТП 1068, ТП 1083, ТП 434, ТП 220;

- Перенесен с ноября на июнь и июль ремонт ТП 1120 и ТП 1080 соответственно;

- Взамен ремонта ВЛ-0,4 кВ от ТП 1417 и ВЛ-0,4 кВ от ТП 1288 включен в план ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 174 и ВЛ-0,4 кВ от ТП 756.