### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2022 год (май) были внесены следующие изменения:

- Ремонт ТП 727 перенесен с мая на март;

- Ремонт ТП 51 перенесен с марта на май;

- Включен в план ремонт ТП 194, ВЛ-0,4кВ от ТП 1505;

- Ремонт ТП 58 перенесен с мая на 2023 год;

- Ремонт ТП 761 перенесен с мая на июнь.