### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г.Барнаула на 2015 год (август) были внесены следующие изменения:

- перенесен с июля на август ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 97, ВЛ-0,4кВ от ТП 8, ВЛ-0,4кВ от ТП 654.

- перенесен с сентября на август ремонт ТП 41.

- перенесен с ноября на август ремонт ТП 181.

- перенесен с июня на август ремонт ВЛ-6кВ №10-86.

- перенесен с сентября 2014г. на август ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 272.