### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г.Барнаула на 2016 год (август) были внесены следующие изменения:

- взамен ТП 234 и ТП 1255 включены в план ремонта ТП 513, ТП 724;

- перенесен на сентябрь ремонт ТП 290;

- перенесен с июля на август ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 249 и ВЛ-0,4 кВ от ТП 740.