### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2023 год (апрель) были внесены следующие изменения:

- Ремонт ТП 249, ТП 442, ТП 606 перенесен с апреля на май;

- Ремонт ТП 1113, ТП 1211, 1366, ТП 1115 перенесен с мая на апрель;

- Ремонт ТП 143 перенесен с июня на апрель;

- Ремонт ТП 781 перенесен с ноября на апрель;

- Ремонт ТП 470 перенесен с декабря на апрель.