### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2018 год (август) были внесены следующие изменения:

- Взамен ремонта ТП 19, ТП 27 включен в план ремонт ТП 14, ТП 102.

- Взамен ремонта ВЛ-6 кВ №РП16-24 включен в план ремонт ВЛ-6 кВ №12-47 и №61-4.

- Перенесен с июня на август ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 141.