### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2022 год (сентябрь) были внесены следующие изменения:

- Ремонт ТП 1500 выполнен, был перенесен с сентября на июль;

- Ремонт ТП 466 перенесен с сентября на 2023 год;

- Ремонт ТП 990 включен в план на сентябрь.