### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2021 год (август) были внесены следующие изменения:

- Ремонт ВЛ-6 кВ №РП1-14 перенесен на сентябрь;

- Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 1183 перенесен на октябрь;

- Включен в план ремонт КЛ-10 кВ ТП 879 – ТП 917.