### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2017 год (декабрь) были внесены следующие изменения:

- Перенесен с декабря на сентябрь ремонт ТП 471;

- Перенесен с октября на декабрь ремонт ТП 284;

- Перенесен с декабря на 2018 год ремонт РП 19.