### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2023 год (май) были внесены следующие изменения:

- Ремонт ТП 442, ТП 249, ТП 606, ВЛ-0,4кВ от ТП 618 перенесен с апреля на май;

- Ремонт ТП 768, ВЛ-0,4кВ от ТП 548 (ф.4) перенесен с мая на июнь;

- Ремонт ТП 1085, РП 7 (яч.3) перенесен с февраля на май;

- Ремонт ТП 1220, КЛ-10кВ ТП 910 - ТП 931 включен в план на май;

- Ремонт ТП 1113, ТП 1211, ТП 1366, ТП 1115 выполнен в апреле.