### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г.Барнаула на 2017 год (апрель) были внесены следующие изменения:

- взамен ремонта ТП 327, ТП 1211 включен в план ремонт ТП 143, ТП 164, ТП 441;

- взамен ремонта ВЛ-0,4 кВ от ТП 129 включен в план ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 1084;

- перенесен на май ремонт ТП 835 и ВЛ-0,4 кВ от ТП 697.