### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г.Барнаула на 2016 год (май) были внесены следующие изменения:

- перенесен на июнь ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 20 (ф.№2, ф.№3);

- взамен ремонта ВЛ-0,4кВ от ТП 1084 включен в план ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 129;

- взамен ремонта ТП 1511 включен в план ремонт ТП 450;

- взамен ремонта КЛ-0,4кВ от ТП 137 до ул.Гущина,77а включен в план ремонт КЛ-0,4кВ от ТП 922 до ул.Гущина,73;

- включен в план ремонт КЛ-0,4кВ от ТП 981 до ул.Петрова,138;

- взамен ремонта ВЛ-0,4кВ от ТП 1400 включен в план ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 290;

- перенесен на июнь ремонт ТП 1301.