### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2020 год (август) были внесены следующие изменения:

- Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 513 (ф.1) перенесен на сентябрь.

- Взамен ремонта ТП 131, 1217 включен в план ремонт ТП 10.