### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2020 год (сентябрь) были внесены следующие изменения:

- Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 513 перенесен на октябрь.