### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2021 год (апрель) были внесены следующие изменения:

- Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 98 перенесен на август;

- Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 484 перенесен с августа на апрель;

- Ремонт ТП 614 перенесен на май;

- Ремонт РП 1 перенесен на октябрь;

- Ремонт РП 21 перенесен с октября на апрель.