### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2022 год (февраль) были внесены следующие изменения:

- Ремонт ТП 277, ТП 310, ТП 333 перенесен с апреля на февраль;

- Ремонт ТП 167, ТП 172, ТП 208 перенесен с февраля на апрель.