### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г.Барнаула на 2016 год (октябрь) были внесены следующие изменения:

- перенесен с августа на октябрь ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 410;

- перенесен с июля на октябрь ремонт ТП 652;

- перенесен с сентября на октябрь ремонт ВЛ-6кВ №25-21;

- взамен ремонта ТП 624 включен в план ремонт ТП 224;

- включен в план ремонт ВЛ-110кВ №ТП45,ТП46;

- перенесен с октября 2016г. на июль 2017г. ремонт ТП 249.