### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г.Барнаула на 2016 год (сентябрь) были внесены следующие изменения:

- перенесен с июня на сентябрь ремонт КЛ-6кВ РП 16 – ТП 394;

- перенесен с июля и с августа на сентябрь ремонт ТП 1073 и ТП 290 соответственно.