### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2022 год (апрель) были внесены следующие изменения:

- Ремонт ТП 693 перенесен с апреля на август;

- Ремонт ТП 1090, ТП 1420 перенесен с августа на апрель.

- Ремонт ТП 277, ТП 310, ТП 333 перенесен с апреля на февраль;

- Ремонт ТП 167, ТП 172, ТП 208 перенесен с февраля на апрель.